浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   马晓明                              填表日期：2018年6月29日

| 立项 信息 | 项目名称 | 节能型柱塞泵配流副润滑特性测试平台的开发 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州市科技局 |
|  | 实施期限 | 2014.11-2017.12 |
|  | 协作单位 | 浙江红五环动力机械股份有限公司 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 马晓明 | 讲师 | 衢州学院 | 方案设计，负责人 |
|  |  | 徐伟 | 工程师 | 红五环公司 | 试验测试 |
|  |  | 彭旭东 | 教授 | 浙江工业大学 | 摩擦分析 |
|  |  | 周帅 | 工程师 | 红五环公司 | 信号分析 |
|  |  | 周兆忠 | 教授 | 衢州学院 | 精密加工方法设计 |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 | 万 |
|  | 经费预算 | 设备费 | 2.0万元 | 材料费 | 1.4万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 1.0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.5万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 0.1万元 | 劳务费 | 0.7万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.5万元 | 专家咨询费 | 0.3万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 | 其它 | 0万元 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 6.926194万元 |
|  | 阶段性成果 | 电涡流传感器等关键设备购置到位，项目验收！ |
|  | 预算支出情况 | 设备费 | 1.365万元 | 材料费 | 0.989444万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 0.69万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 1.45035万元 | 会议费 | 万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.4225万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.3089万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 |
|  |  | 管理费 | 0.5万元 | 其它 | 万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 采购轴向柱塞泵机组一套22kw 6300元 桑拓电涡流传感器 |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 测试平台一套，实用新型两项，论文两篇 |
|  | 经费结算情况 | 财政支出6.926194万元，结余3.073806万元 |
|  | 验收时间 | 2017.12.22 | 验收组织单位 | 衢州市科技局 |
|  | 验收组成员 | 黄云龙，郑苏录，俞慧忠，蒋建江，童金龙，章亚玲，祝华明 |
|  | 结题验收意见 | 该项目已完成合同书规定的任务要求，同意通过验收。 |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。