浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  程亮                             填表日期：2019年6月30日

| 立项 信息 | 项目名称 | 柑橘高效采摘装置研制与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 衢州学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.1.1-2019.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 衢州恒达数控机床有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 程亮 | 中级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 季英瑜 | 中级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 程序设计 |  |
|  |  | 徐金渭 | 副高级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  |  | 江海兵 | 副高级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  |  | 张玉良 | 副高级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  |  | 王涛 | 副高级 |  |  |  | 衢州学院 |  |  | 项目实施 |  |
|  | 经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 8万元 | 其他经费 来源及金额 |  | / |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 其它 |  | 0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 8万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.8464万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成文献资料收集整理、采摘特性研究、数学计算及力学分析、三维样机模型； 实物样机制作中；论文投稿中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.2610 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.1339万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.0515万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.4万元 |  | 其它 |  | 0 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。